Приложение 1

##### РАБОТНА ПРОГРАМА

Етапи	        		       Изпълнители                      	Срок			Резултати

(брой месеци)

ПЪРВИ ЕТАП:

| Подготовка на документация за обществена поръчка за нова система за управление (СУ) на 2-м телескоп | Т. Бонев, Р. Богдановски, Външни за проекта изпълнители | 2 | Регистриране на обществената поръчка | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преговори и сключване на договор за нова СУ | Т. Бонев, Р. Богдановски, Външни за проекта Изпълнители | 1 | Сключен договор за изработка на нова СУ на 2-метровия телескоп | 2 |
| Разработване на правилник за работата по проекта, вкл. планиране на детайлното разпределение на разходите | Т. Бонев И.Илиев Н. Маркова Р. К.-Антова | 3 | Приемане на правилник за работата по проекта, включващ и принципите за разпределение на разходите | 3 |
| Работа по управление на проекта: планове, отчети, поддържане на проектната документация и архива | Т. Бонев И.Илиев Н. Маркова Р. К.-Антова | 12 | Текущо планиране и контрол на изпълнението на проекта и архивиране на проектната документация | 4 |
| Въвеждане в експлоатация на новата СУ на 2-м телескоп | Всички участници и външни за проекта изпълнители | 6 | Обучен персонал за работа с новата СУ | 5 |
| Тестване на новата СУ | Всички участници | 6 | Проверка на договорените параметри на новата СУ | 6 |
| Планиране и изграждане на инфраструктура, осигуряваща дистанционно управление на 2-метровия телескоп | Р. Богдановски и външни за проекта изпълнители | 6 | Възможност за управление на телескопа от разстояние и използването му в мрежа от телескопи. | 7 |
| Тестване на оптиката на 2-метровия телескоп, анализиране на резултатите и проектиране и изработване на системи за нейното усъвършенстване | Всички участници | 12 | Подобряване качеството на астрономическите наблюдения | 8 |
| Планиране на съвместните дейности с техническия екип на LSW Хайделберг за изработване на ешелен спектрограф | Т. Бонев Р. Богдановски и други членове на колектива, които ще бъдат уточнени в хода на работата и външни за проекта изпълнители | 6 | План-график за работата по ешелния спектрограф и заявка на компонентите с най-дълъг срок на доставка. | 9 |
| Усвояване на методика за обработка на ешелни спектри | Всички участници | 12 | Придобити умения и познания | 10 |
| Подготовка и публикуване на Интернет-страница на проекта | Н. Маркова и външни за проекта изпълнители | 6 месеца за първа версия и непрекъснато обновяване след това | Интернет страница на проекта | 11 |
| Работа по темата Количествена спектроскопия на горещи масивни звезди | Н. Маркова Х. Марков | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. | 12 |
| Работа по темата Пренос на вещество и лъчение в звездните атмосфери. Химическа еволюция на Галактиката | И. Илиев И. Статева | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран | 13 |
| Работа по темата Взаимодействащи двойни системи | Н. Томов | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран | 14 |
| Работа по темата Изследване на слабоизучени и нови затъмнително-двойни звезди с осцилиращи компоненти | Външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран | 15 |
| Работа по темата Активност при звезди от късен спектрален клас | Р. К.-Антова С. Пенева К. Стоянов и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. | 16 |
| Работа по темата Екзопланетни системи | Х. Марков и Външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. | 17 |
| Работа по темата Фотометрични, спектрални и поляриметрични изследвания на телата от Слънчевата система | В. Иванова Г. Борисов А. Костов Т. Бонев и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран | 18 |
| Работа по темата Наблюдения на NEOs, и на нефункциониращи останки от изкуствени космически тела или апаратура, в околоземна орбита | В. Иванова Г. Борисов А. Костов Т. Бонев и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран | 19 |
| Работа по темата Спектрални наблюдения на звезди от типа W UMa | Д. Кюркчиева и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. | 20 |
| Работа по темата Спектрални наблюдения на катаклизмични звезди. | Д. Кюркчиева и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. | 21 |
| Провеждане на международна школа по астро-спектроскопия | Всички участници | 6 | Повишаване квалификацията на младите колеги, създаване на нови контакти | 22 |
| Участие в международни научни конференции по тематиките визирани в проекта. | Всички участници | 12 | Представяне на научни резултати и н създаване на нови сътрудничества. | 23 |
| Публикуване на резултати от научната дейност | Всички участници И външни за проекта изпълнители | 12 | Публикации | 23 |
| Популяризация на дейностите по проекта: Материали в пресата, Интервюта, Публични лекции, Демонстрационни наблюдения и други дейности посветени на международната година на астрономията | Всички участници | 12 | Повишаване интереса на обществото към астрономията и привличане на млади хора към науката. | 24 |