Приложение 1

##### РАБОТНА ПРОГРАМА

Етапи	        		       Изпълнители                      	Срок			Резултати

(брой месеци)

ВТОРИ ЕТАП:

| Работа по управление на проекта: планове, отчети, поддържане на проектната документация и архива | Т. Бонев И.Илиев Н. Маркова Р. К.-Антова | 12 | Текущо планиране и контрол на изпълнението на проекта и архивиране на проектната документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестване на оптиката на 2-метровия телескоп, анализиране на резултатите и проектиране и изработване на системи за нейното усъвършенстване | Всички участници | 12 | Подобряване качеството на астрономическите наблюдения |
| Продължаване на дейностите, съвместно с техническия екип на LSW Хайделберг, за изработване на ешелен спектрограф | Т. Бонев Р. Богдановски и други членове на колектива, които ще бъдат уточнени в хода на работата и външни за проекта изпълнители | 12 | Окомплектоване на материалите, необходими за изграждане на спектрографа, |
| Усъвършенстване на методика за обработка на ешелни спектри | Всички участници | 12 | Повишаване на уменията и познанията |
| Поддържане на Интернет-страницата на проекта | Н. Маркова и външни за проекта изпълнители | 12 | Актуализирана интернет страница на проекта |
| Работа по темата Количествена спектроскопия на горещи масивни звезди | Н. Маркова Х. Марков | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. |
| Работа по темата Пренос на вещество и лъчение в звездните атмосфери. Химическа еволюция на Галактиката | И. Илиев И. Статева | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран |
| Работа по темата Взаимодействащи двойни системи | Н. Томов | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран |
| Работа по темата Изследване на слабоизучени и нови затъмнително-двойни звезди с осцилиращи компоненти | Външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран |
| Работа по темата Активност при звезди от късен спектрален клас | Р. К.-Антова С. Пенева К. Стоянов и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. |
| Работа по темата Екзопланетни системи | Х. Марков и Външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. |
| Работа по темата Фотометрични, спектрални и поляриметрични изследвания на телата от Слънчевата система | В. Иванова Г. Борисов А. Костов Т. Бонев и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран |
| Работа по темата Наблюдения на NEOs, и на нефункциониращи останки от изкуствени космически тела или апаратура, в околоземна орбита | В. Иванова Г. Борисов А. Костов Т. Бонев и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран |
| Работа по темата Спектрални наблюдения на звезди от типа W UMa | Д. Кюркчиева и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. |
| Работа по темата Спектрални наблюдения на катаклизмични звезди. | Д. Кюркчиева и външни за проекта изпълнители | 12 | Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран. |
| Провеждане на международна конференция | Всички участници | 6 | Представяне на резултати, създаване на нови контакти |
| Участие в международни научни конференции по тематиките визирани в проекта. | Всички участници | 12 | Представяне на научни резултати и създаване на нови сътрудничества. |
| Публикуване на резултати от научната дейност | Всички участници И външни за проекта изпълнители | 12 | Публикации |
| Популяризация на дейностите по проекта: Материали в пресата, Интервюта, Публични лекции, Демонстрационни наблюдения и други. | Всички участници | 12 | Повишаване интереса на обществото към астрономията и привличане на млади хора към науката. |